INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

CAMPUS TELÊMACO BORBA

DEMERSON SEMBRASKI ALVES

ERICSON SCHMIDT BICALHO

RAPHAEL DE FREITAS MACIEL

VICTOR LUIZ DA SILVA

Projeto do semestre

TELÊMACO BORBA

JUNHO, 2025

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

CAMPUS TELÊMACO BORBA

DEMERSON SEMBRASKI ALVES

ERICSON SCHMIDT BICALHO

RAPHAEL DE FREITAS MACIEL

VICTOR LUIZ DA SILVA

Projeto do semestre

Atividade apresentada ao componente curricular Engenharia de Software, do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Campus Telêmaco Borba.

Professor Celso Oliveira

TELÊMACO BORBA

JUNHO, 2025

SUMÁRIO

1 - Objetivo 3 1.1 - Requisitos Funcionais e Não-Funcionais 3 1.2 - Público-Alvo 3 1.3 - Tecnologias Sugeridas: 3 1.4 - Entrega Mínima Viável (MVP): 3 2 - Definição do escopo do projeto 3 2.1 - Escopo do MVP 4 2.2 - Diagrama de Escopo (Resumo) 6 2.3 - Planejamento de cronograma 9 2.4 - Planejamento de recursos 13 2.5 - Planejamento de riscos 14 2.6 - Planejamento de testes 15 3 - Modelagem do banco de dados: 20 3.1 - Modelagem de casos de uso: 21 3.2 - Modelagem do sistema: 22 3.3 - Definição da arquitetura do sistema: 22 4 - Configuração do Ambiente de Desenvolvimento 22 4.1 - Desenvolvimento das Funcionalidades 22 4.2 - Integração Contínua (CI) 24 4.3 - Testes durante o desenvolvimento: 25 4.4 - Revisão de código e controle de qualidade: 25 5 - Preparação para implantação: 31 5.1 - Documentação de entrega: 33 5.2 - Implementação no ambiente de produção: 34 5.3 - Ensinando o cliente a usar o sistema 34 5.4 - Cuidando do sistema após a entrega 34 Referências 35

================================================================

Ótica WideVISION, Projeto para uma Clínica de Optometria

================================================================

Equipe: Demerson Sembraski Alves Ericson Schmidt Bicalho Raphael de Freitas Maciel Victor Luiz da Silva

# 1 - Objetivo 
Facilitar o agendamento de consultas, gerenciar pacientes, prontuário eletrônico com histórico de exames, armazenar exames e melhorar a comunicação entre a clínica e os clientes.

## 1.1 - Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Documentação sobre os Requisitos do Projeto da Clínica de Optometria

## 1.2 - Público-Alvo
 Pessoas que buscam aferir sua qualidade visual.

## 1.3 - Tecnologias Sugeridas:

- Front-end (App): React Native.

- Back-end: Django + DRF (API REST).

- Banco de Dados: PostgreSQL.

- Infraestrutura: Hospedagem em AWS/Google Cloud (ou VPS).

## 1.4 - Entrega Mínima Viável (MVP):

Painel admin Django + cadastro usuário + agendamento online.

# 2 - Definição do escopo do projeto

Nosso objetivo com o MVP é entregar um sistema funcional, enxuto e bem feito, que atenda às necessidades principais dos usuários sem complicar o desenvolvimento. Vamos focar no que é essencial para que usuários tenham uma experiência fluida e confiável, respeitando prazos e garantindo qualidade. Aqui está o que planejamos para o MVP:

## 2.1 - Escopo do MVP

Funcionalidades Prioritárias:

- Cadastro de Usuários:

Pacientes: Vamos permitir o cadastro com informações básicas (nome, contato, histórico ocular, alergias e cirurgias anteriores). Tudo organizado para facilitar o uso.

Optometristas e Administradores: Esses perfis serão gerenciados com cuidado, garantindo controle total sobre quem acessa o sistema.

Autenticação: Um login seguro com senha, usando JWT (JSON Web Token) para proteger os acessos.

- Agendamento Online:

Para Pacientes: Escolher data, horário e optometrista direto pelo app, com uma interface clara e intuitiva.

Validação no Back-end: O sistema vai checar automaticamente se não há conflitos de horário, evitando bagunça na agenda.

Confirmação por E-mail: Cada agendamento será confirmado com um e-mail direto ao paciente, reforçando a organização e evitando que o mesmo esqueça o seu horário.

- Painel Administrativo (Django):

Gerenciamento de Usuários: Administradores poderão visualizar e gerenciar pacientes e optometristas com facilidade.

Listagem de Agendamentos: Uma tela prática para ver todos os agendamentos, com filtros por data ou optometrista.

Relatórios Simples: Exportação de relatórios básicos, como a ocupação da agenda, em PDF, para facilitar a gestão.

- Exclusões do MVP:

Para manter o foco e não sobrecarregar a equipe, decidimos deixar algumas funcionalidades para fases futuras:

- Simulador de lentes (ex.: identificação facial).

- Integração com pagamentos (como PIX ou cartão).

- Gestão de estoque e vendas.

- Lembretes automáticos por SMS ou e-mail (ex.: via Firebase).

- Armazenamento de imagens, como retinografias ou OCTs.

- Limites do Escopo:

Queremos que o sistema seja acessível e seguro, então definimos:

Plataformas: Um app mobile (React Native para iOS e Android) e um painel web (usando Django Admin).

Banco de Dados: PostgreSQL e para simplificar (sem armazenamento de imagens no MVP).

Segurança: Criptografia básica para dados sensíveis (nome, contato, histórico) e um termo de consentimento para cumprir as exigências iniciais da LGPD.

Integrações: Apenas Google Calendar para sincronizar agendamentos. Integrações mais complexas, como Firebase ou gateways de pagamento, ficam para depois.

- Critérios de Sucesso:

*Cadastro e login funcionando perfeitamente no app.

*Agendamentos criados e exibidos corretamente no app e no painel administrativo.

*Relatórios básicos sendo gerados no painel admin.

*Sistema em conformidade com a LGPD (com criptografia e termo de consentimento).

- Restrições:

Prazo: Seguiremos o cronograma definido (detalhado em outra seção).

Equipe: Estamos trabalhando com uma equipe enxuta (1-3 desenvolvedores, cobrindo back-end, front-end e DevOps).

Infraestrutura: O sistema será hospedado na AWS (Elastic Beanstalk + RDS) ou Google Cloud, garantindo escalabilidade e confiabilidade.

## 2.2 - Diagrama de Escopo (Resumo)

O que está incluído no MVP:

- Modelos principais:

  - Usuário

  - Paciente

  - Agendamento

- APIs disponíveis:

  - Cadastro de usuários (/api/usuarios/)

  - Agendamentos (/api/agendamentos/)

  - Listagem de pacientes (/api/pacientes/)

- Telas do aplicativo:

  - Login

  - Cadastro

  - Agenda

  - Perfil do Usuário

- Painel administrativo:

  - Gerenciamento de usuários

  - Controle de agendamentos

Funcionalidades que ficam de fora neste momento (escopo futuro):

- Recursos mais avançados como simulador de lentes, controle de estoque e pagamentos.

- Notificações push (ex.: via Firebase).

- Relatórios financeiros detalhados.

## 2.3 - Planejamento de cronograma

Nosso cronograma está pensado para uma equipe pequena (1-3 desenvolvedores) e um prazo realista de 8 semanas para entregar o MVP, com foco em desenvolvimento, testes e deploy. Ajuste conforme o tamanho e a experiência da equipe, e vamos reservar uma semana extra como margem para imprevistos.

## Semana 1: Pontapé inicial

Vamos começar com tudo! Esta semana é para planejar e preparar o terreno para o desenvolvimento.

O que faremos:

- Escolher a estrutura do sistema: usaremos Django com Django REST Framework para o back-end, React Native para o aplicativo e PostgreSQL para o banco de dados.

- Montar o ambiente de desenvolvimento com Docker e configurar a hospedagem inicial, provavelmente na AWS ou Google Cloud.

- Desenhar o diagrama do banco de dados (ER) usando o site do dbdiagram.io/home, para termos uma visão clara de como os dados vão se conectar.

- Escrever a documentação inicial dos endpoints da API com o Swagger, facilitando a vida de quem for usar ou integrar com ela.

Quem faz: Todo mundo da equipe coloca a mão na massa!
O que entregaremos:

- Um diagrama ER pronto mostrando a estrutura do banco de dados.

- Repositório no GitHub configurado e pronto para o trabalho.

- Documentação inicial da API, organizada no Swagger.

## Semana 2-3: Construindo o coração do sistema

Hora de trabalhar no back-end, que é a base do nosso projeto.

O que faremos:

- Configurar o projeto Django com Django REST Framework (DRF).

- Criar os modelos principais: User, Paciente e Agendamento.

- Desenvolver os endpoints da API para cadastro, agendamento e listagem de dados.

- Configurar autenticação com JWT (JSON Web Token) para garantir segurança.

- Adicionar criptografia para proteger os dados, seguindo as regras da LGPD, usando o django-cryptography.

Quem faz: Desenvolvedor de back-end.
O que entregaremos:

- Uma API funcionando com endpoints testados.

- Modelos e serializers prontos no Django.

- Testes unitários feitos com PYtest.

## Semana 4-5: Dando vida ao aplicativo

Agora é hora de construir a interface que os usuários vão ver e usar no aplicativo.

O que faremos:

- Configurar o projeto React Native (usando npx react-native init).

- Criar as telas principais: login, cadastro, agenda e perfil.

- Conectar o aplicativo à API usando a biblioteca axios.

- Configurar a navegação entre telas com react-navigation, para uma experiência fluida.

Quem faz: Desenvolvedor de front-end.
O que entregaremos:

- Um aplicativo com telas básicas funcionando.

- Integração com a API concluída.

- Testes feitos em emuladores iOS e Android.

## Semana 6: Montando o painel de controle

Vamos criar um painel para facilitar a gestão do sistema, com uma interface prática para administradores.

O que faremos:

- Configurar o Django Admin ou criar um painel personalizado com django-adminlte.

- Mostrar listas de usuários e agendamentos no painel.

- Adicionar filtros para buscar agendamentos por data ou optometrista.

- Criar relatórios em PDF usando a biblioteca reportlab.

Quem faz: Desenvolvedor de back-end.
O que entregaremos:

- Um painel administrativo funcional.

- Relatórios simples gerados em PDF.

## Semana 7: Conectando e testando

Nesta etapa, conectamos os sistemas e garantimos que tudo funciona corretamente.

O que faremos:

- Integrar a API do Google Calendar para sincronizar agendamentos.

- Testar a integração entre a API e o aplicativo.

- Fazer testes de segurança, verificando a LGPD e a autenticação JWT.

- Corrigir qualquer bug encontrado nos testes.

Quem faz: Todos os integrantes da equipe.
O que entregaremos:

- Integração com Google Calendar funcionando.

- Relatório com os resultados dos testes de integração e segurança.

## Semana 8: Lançamento do projeto

Chegou a hora de colocar o sistema no ar e testar com usuários reais.

O que faremos:

- Fazer o deploy do back-end no AWS Elastic Beanstalk, com o banco de dados no RDS (ou equivalente no Google Cloud).

- Publicar o aplicativo em ambientes de teste, como TestFlight (iOS) e Google Play Beta (Android).

- Testar com um grupo pequeno de usuários reais e coletar feedback.

Quem faz: DevOps e a equipe completa.
O que entregaremos:

- Aplicativo e API no ar, em ambiente de produção.

- Feedback inicial dos usuários coletado.

## Observações

- Ferramentas de gestão: Vamos usar Trello ou Jira para organizar as tarefas e GitHub para controle de versão e CI/CD.

- Riscos: Pode haver atrasos na integração com o Google Calendar ou problemas de compatibilidade no React Native entre iOS e Android. Por isso, é bom ter uma semana extra de margem.

- Testes: Vamos incluir testes unitários no back-end (com pytest), testes manuais no aplicativo (em emuladores) e testes de carga na API.

- Revisão: O cronograma será revisado toda semana para acompanhar o progresso e fazer ajustes com base no feedback da equipe.

## 2.4 - Planejamento de recursos

Tecnologias definidas:

- Back-end: Django + Django REST Framework

Utilizaremos o Django por sua robustez, funcionalidades prontas e, é ideal para MVPs e produtos que necessitam de agilidade para o lançamento.

Portanto utilizaremos também o Django REST Framework, facilitando a criação de APIs, estruturadas e com poucas linhas de código, segurança e customização personalizadas, contendo ótimo nível de escalabilidade e manutenibilidade.

- Front-end: React Native (iOS/Android)

A escolha do React, baseia-se na acessibilidade do código, sendo possível compartilhar entre plataformas, ampliando sua performance. Exemplo de empresas que utilizam React Native: Instagram, Tesla, Discord, Facebook etc.

Equipe necessária:

- Desenvolvedores (Full-stack, Front-end e Back-end)

- Designer de interface.

## 2.5 - Planejamento de riscos

Riscos identificados:

- Integração com sistemas externos (pagamento, notificações) pode gerar atrasos. Por exemplo: o sistema interno pode demorar ou falhar.

Para isso, podemos utilizar ferramentas como Celery (com o próprio Django) para processar posteriormente à realização do pagamento ou compra.

Estratégias de mitigação:

Adotar comunicação ativa com o cliente (reuniões regulares) um exemplo é utilizar um calendário de reuniões para definir próximos avanços do sistema, necessidades ou “dores” do cliente.

- Documentação clara das integrações e testes automatizados, atualizar com uma frequência definida pelos desenvolvedores e o cliente, realizar backups frequentemente, verificando os arquivos automaticamente a cada estágio da atualização.

## 2.6 - Planejamento de testes

## Testes Funcionais

### Instalação e Configuração

- Objetivo: Validar instalação em diferentes dispositivos móveis

- Cenários de Teste:

  - Instalação em Android 8.0+ e iOS 13.0+

  - Primeira abertura do app (tela de boas-vindas)

  - Verificação de permissões (câmera para foto do receituário, notificações para lembretes)

  - Funcionamento offline básico (visualizar consultas já agendadas)

- Dispositivos: Simulação em emuladores Android Studio e iOS Simulator

### Sistema de Login

- Objetivo: Garantir acesso seguro dos pacientes

- Cenários de Teste:

  - Primeiro acesso: Cadastro com CPF, nome, email, telefone

  - Login existente: Email/CPF + senha

  - Campos obrigatórios: Validação de dados vazios

  - Formato de dados: CPF válido, email válido, telefone com DDD

  - Recuperação de senha: Envio por email

  - Tentativas inválidas: Bloqueio após 5 tentativas

- Dados de Teste: 10 usuários fictícios com diferentes cenários

### Funcionalidades de Agendamento

- Objetivo: Validar o fluxo completo de marcação de consultas

- Cenários Principais:

  - Visualizar agenda: Horários disponíveis por médico

  - Marcar consulta: Selecionar data, horário e tipo (consulta, retorno, exame)

  - Cancelar consulta: Até 24h antes do horário

  - Reagendar consulta: Alterar data/horário existente

  - Histórico: Visualizar consultas passadas

  - Notificações: Lembrete 1 dia antes da consulta

### Sistema de Pagamento

- Objetivo: Simular pagamento de consultas particulares

- Métodos de Pagamento:

  - PIX: Gerar QR Code para pagamento

  - Cartão de débito/crédito: Integração com gateway de pagamento

  - Dinheiro: Marcar como "pagar na clínica"

- Cenários de Teste:

  - Pagamento aprovado (consulta confirmada)

  - Pagamento recusado (consulta fica pendente)

  - Cancelamento durante pagamento

  - Comprovante de pagamento por email

## Testes de Performance

### Testes de Carga

- Objetivo: Avaliar sistema com múltiplos usuários simultâneos

- Especificação: 1000 usuários simultâneos fazendo agendamentos

- Cenários de Carga:

  - 100 usuários fazendo login simultaneamente

  - 500 usuários consultando agenda disponível

  - 300 usuários marcando consultas ao mesmo tempo

  - 100 usuários realizando pagamentos

- Métricas:

  - Tempo de resposta: < 3 segundos

  - Taxa de erro: < 1%

  - Disponibilidade: 99.5%

### Testes de Integração

- APIs Externas:

  - Gateway de pagamento

  - Serviço de notificações (Firebase)

  - Sistema da clínica (agenda dos médicos)

## Ambientes e Ferramentas

### Ambiente de Staging

- Configuração: Réplica do ambiente de produção

- Dados: Base simulada com:

  - 5 médicos oftalmologistas fictícios

  - 100 pacientes de teste

  - Agenda com 30 dias de antecedência

  - Histórico de 6 meses de consultas

### Pipeline CI/CD

- Ferramentas: GitHub Actions ou GitLab CI

- Processo Automatizado:

  - Build: Compilação do app React Native

  - Testes Unitários: Validação de funções básicas

  - Testes de Interface: Cypress para fluxos principais

  - Deploy Staging: Ambiente de teste

  - Testes Funcionais: Selenium automatizado

  - Aprovação: Deploy para produção

## Casos de Teste Prioritários

### Alta Prioridade

- Agendamento básico: Paciente marca consulta de rotina

- Cancelamento: Paciente cancela consulta com 48h de antecedência

- Pagamento PIX: Fluxo completo de pagamento

- Login/Cadastro: Primeiro acesso ao sistema

### Média Prioridade

- Reagendamento: Alterar consulta existente

- Histórico médico: Visualizar consultas anteriores

- Notificações: Receber lembretes

- Validações: Campos obrigatórios e formatos

### Baixa Prioridade

- Modo offline: Funcionalidades sem internet

- Acessibilidade: Suporte a leitores de tela

- Performance: Otimização de carregamento

## Cronograma de Execução

Semana 1: Testes de instalação e login
 Semana 2: Testes de agendamento e funcionalidades principais
 Semana 3: Testes de pagamento e integração
 Semana 4: Testes de carga e performance

## Critérios de Aceitação

- 99% de sucesso nos testes funcionais principais

- Sistema suporta 1000 usuários simultâneos sem falhas

- Tempo de resposta < 3 segundos para operações básicas

- 100% dos fluxos de pagamento funcionando corretamente

- Zero bugs críticos que impeçam agendamentos

## Entregáveis

- Casos de teste documentados

- Relatório de execução

- Log de defeitos encontrados

- Métricas de performance

- Recomendações de melhorias

# 3 - Modelagem do banco de dados:

## 3.1 - Modelagem de casos de uso:

## Diagrama de Casos de Uso – Visão Geral:

CASOS DE USO

1 - Agendar Consulta Ator: Paciente Descrição: O paciente agenda uma consulta via app, escolhendo data, horário e optometrista. Passos: - Acessar a agenda disponível. - Selecionar horário e optometrista. - Confirmar agendamento e receber notificação. 2 - Gerenciar Prontuário Ator: Optometrista Descrição: O optometrista atualiza o prontuário do paciente após a consulta. Passos: - Acessar o perfil do paciente no painel Django. - Registrar resultados de exames e diagnósticos. 3 - Gerar Relatório Financeiro Ator: Administrador Descrição: O administrador gera relatórios de pagamentos e consultas realizadas. Passos: - Acessar o painel administrativo Django. - Filtrar dados por período ou optometrista - Exportar relatório em PDF/Excel. 4 - Realizar Pagamento Online Ator: Paciente Descrição: O paciente paga a consulta via app após o agendamento. Passos: - Selecionar métodos de pagamento (cartão/PIX). - Confirmar pagamento. - Receber comprovante por e-mail. Histórias de Usuário Para Pacientes: - Como paciente, quero agendar consultas online para evitar ligações ou deslocamento até a clínica. - Como paciente, quero receber lembretes de consultas para não esquecer meus compromissos. - Como paciente, quero acessar minhas receitas e exames no app para ter tudo organizado digitalmente. - Como paciente, quero pagar consultas via PIX para ter praticidade e segurança. Para Optometristas: - Como optometrista, quero visualizar a agenda do dia para me preparar para as consultas - Como optometrista, quero atualizar prontuários eletrônicos para manter o histórico do paciente atualizado. Para Administradores: - Como administrador, quero gerar relatórios de ocupação da agenda para otimizar o calendário de consultas e relatórios financeiros personalizados por data e optometrista. - Como administrador, quero saber quem acessou o app, para campanhas de marketing.

## 3.2 - Modelagem do sistema:

Diagrama de classe:

Diagrama de sequência - Agendamento Consulta

Diagrama de sequência - Atualização do Prontuário

## 3.3 - Definição da arquitetura do sistema:

#### Arquitetura: Monolítica (Model-View-Controller)

- Backend Django (Model-View-Controller)

- Frontend Mobile desacoplado (React Native)

- Relacionamento via API RESTful

Diagrama da arquitetura:

# 4 - Configuração do Ambiente de Desenvolvimento

Nosso projeto consiste em uma base sólida e desenvolvida de ferramentas e organização para se utilizar essas ferramentas para implementar da melhor maneira o projeto.

## 4.1 - Desenvolvimento das Funcionalidades

#### Arquitetura do Projeto

- Back-end: Django + Django REST Framework (DRF)

- Front-end: React Native (iOS/Android)

- Banco de Dados: PostgreSQL

- Ambiente de Contêineres: Docker e Docker Compose

- Controle de Versão: Git (GitHub)

- Hospedagem (Staging/Produção): AWS (Elastic Beanstalk + RDS) ou Google Cloud

- Instalação de Dependências

  - djangorestframework, django-cors-headers, django-cryptography, djoser (para autenticação), drf-yasg (documentação Swagger), psycopg2-binary (PostgreSQL), PyJWT.

- Configuração do Docker e Docker Compose

  - Criar Dockerfile para o back-end.

  - Configurar docker-compose.yml com containers para back-end, PostgreSQL e pgAdmin.

- Criação de Modelos

  - User, Paciente, Agendamento, com validações e criptografia em campos sensíveis conforme LGPD.

Ambiente de Desenvolvimento Mobile

  - Utilização de emuladores Android Studio e iOS (Xcode) para testes locais.

  - Comunicação com API via Axios, configurando variáveis de ambiente (.env) para URLs de back-end.

Organização das Telas

Para o código utilizaremos por exemplo:

- LoginScreen(ambiente de login)

- RegisterScreen(área de registro de usuários)

- ScheduleScreen(área de agendamento de consultas)

- ProfileScreen(área de perfil do usuário).

##### Banco de Dados

- PostgreSQL configurado com migrações gerenciadas via Django ORM.

- Ferramenta dbdiagram.io utilizada para gerar o modelo ER e manter documentação visual.

##### Ambiente Staging

- Criar ambiente intermediário para validações, usando banco de dados separado.

- Deploy inicial via Docker em instância EC2, Elastic Beanstalk ou GCP App Engine.

## 4.2 - Integração Contínua (CI)

#### Objetivo da CI

Garantir que cada novo código enviado (commit/push) passe por testes automatizados e validações de qualidade antes de ser mesclado no código principal.

#### Ferramentas Sugeridas

- GitHub Actions ou GitLab CI/CD

- Pytest: Testes unitários no back-end

- Jest/React Native Testing Library: Testes no front-end

- Prettier/ESLint: Padronização de código React Native

- Black/Flake8: Padronização de código Python/Django

Benefícios Esperados com CI:

- Redução de erros na produção.

- Feedback rápido em cada atualização do sistema.

- Garantia de que a API e o app continuam compatíveis durante o desenvolvimento paralelo.

## 4.3 - Testes durante o desenvolvimento:

Os testes durante o desenvolvimento garantem que as funcionalidades do sistema da Clínica de Optometria sejam implementadas corretamente e que os módulos se comuniquem de forma eficiente. Esta seção cobre testes unitários, que validam o comportamento individual de funções e componentes, e testes de integração, que verificam a interação entre módulos (frontend, backend e APIs externas).

Ferramentas

Frontend (React Native): Jest (framework de testes) com React Testing Library para testar componentes.

Backend (Django): Pytest ou unittest (bibliotecas nativas do Python) para testar modelos, views e serializers.

Cobertura: Cobertura mínima de 90% para funções críticas (agendamento, login, pagamento).

Escopo

- Testar funções de validação (ex.: CPF, email).

- Testar componentes de UI (ex.: botão de agendamento, formulário de login).

- Testar lógica de negócios no backend (ex.: regras de agendamento, cálculo de valores de pagamento).

## 4.4 - Revisão de código e controle de qualidade:

Ferramenta

GitHub (Pull Requests) ou GitLab (Merge Requests).

Fluxo

O desenvolvedor cria um branch para a funcionalidade (ex.: feature/agendamento).

Após concluir o desenvolvimento e testes unitários, o desenvolvedor abre um Pull Request (PR) no GitHub.

O PR é atribuído a pelo menos um revisor (outro desenvolvedor da equipe).

O revisor verifica:

Legibilidade: Código claro, com nomes de variáveis e funções descritivas.

Conformidade: Adesão às convenções de codificação (ex.: PEP 8 para Python, ESLint para JavaScript).

Funcionalidade: Alinhamento com os requisitos da história de usuário.

Segurança: Identificação de vulnerabilidades (ex.: injeção de SQL, XSS).

Testes: Presença de testes com cobertura adequada.

- O revisor deixa comentários no PR, sugerindo melhorias ou aprovando.

- O desenvolvedor faz ajustes, se necessário, e o revisor aprova o PR.

- O PR é mesclado ao branch principal (main) após aprovação e execução bem-sucedida do pipeline CI/CD.

- Frequência: Todo código novo ou alterado deve passar por revisão antes da mesclagem.

- Participantes: Pelo menos dois desenvolvedores (autor e revisor). Para funcionalidades críticas (ex.: pagamento, login), incluir um desenvolvedor sênior.

Diretrizes

Manter revisões focadas (máximo 400 linhas por PR).

Realizar revisões dentro de 24 horas para evitar atrasos.

Exemplo de Checklist de Revisão:

( ) Há testes unitários para as funções/componentes novos?

( ) As entradas do usuário são validadas (exemplo: CPF, email)?

( ) Não há vulnerabilidades de segurança (exemplo: senhas expostas, SQL Injection)?

Métricas: Tempo médio de revisão: < 24 horas.

# 5 - Preparação para implantação:

Objetivo: Confirmar que todas as funcionalidades especificadas estão implementadas, testadas e funcionando conforme os requisitos definidos nas histórias de usuário e casos de uso.

Revisão dos Requisitos

Mapear todas as funcionalidades descritas nas histórias de usuário (ex.: agendar consulta, pagar via PIX, gerar relatórios financeiros) e casos de uso (ex.: gerenciar prontuário, realizar login).

Criar uma checklist baseada nos requisitos funcionais e não funcionais (ex.: performance, acessibilidade, modo offline).

Execução de Testes Automatizados

Executar testes unitários (Jest para React Native, Pytest para Django) para validar funções e componentes individuais.

Executar testes de integração (Cypress para fluxos end-to-end, Pytest para APIs) para verificar a comunicação entre módulos (frontend, backend, APIs externas como gateway de pagamento e Firebase).

Confirmar cobertura de testes: ≥ 90% para funcionalidades críticas (agendamento, pagamento, login).

Testes Manuais

Realizar testes exploratórios em ambiente de staging para validar fluxos completos (ex.: paciente agenda consulta, paga via PIX e recebe comprovante).

Verificar cenários de erro (ex.: tentativa de agendar consulta em horário ocupado, pagamento recusado).

Validação de Requisitos Não Funcionais

Performance: Tempo de resposta < 3 segundos para operações básicas (ex.: carregar agenda, confirmar agendamento).

Segurança: Validar proteção contra injeção de SQL, XSS e armazenamento seguro de senhas (usando Bandit e OWASP ZAP).

Acessibilidade: Suporte a leitores de tela com conformidade mínima de 95% com WCAG 2.1 (testado com ferramentas como axe).

Correção de Defeitos

Registrar bugs encontrados em ferramentas como Jira ou Trello, com detalhes (passos para reprodução, gravidade, impacto).

Priorizar correções: bugs críticos (ex.: falha no agendamento) resolvidos antes da implantação.

Documentação

Atualizar documentação técnica (ex.: README, guias de API) e de usuário (ex.: manual do app).

Gerar relatório de verificação com resultados de testes e status das funcionalidades.

Checklist de Verificação

( ) Login e cadastro funcionando (validação de CPF, email, recuperação de senha).

( ) Agendamento de consultas (visualizar agenda, marcar, cancelar, reagendar).

( ) Pagamento (PIX, cartão, dinheiro) com comprovante por email.

Ferramentas

Acessibilidade: axe, VoiceOver (iOS), TalkBack (Android).

Gestão de Bugs: Jira ou Trello.

Pipeline CI/CD: GitHub Actions ou GitLab CI para executar testes automaticamente.

Exemplo de Caso de Teste Manual

Funcionalidade: Agendar Consulta.

Passos

- Acessar seção de agendamento.

- Selecionar optometrista, data e horário.

- Confirmar agendamento.

Resultado Esperado: Consulta registrada no sistema, notificação enviada, agenda atualizada.

Cenário de Erro: Tentar agendar em horário ocupado → sistema exibe mensagem de erro e sugere outros horários.

Critérios de Aceitação

- Zero bugs críticos que impeçam o uso de funcionalidades principais.

- Todos os requisitos das histórias de usuário atendidos.

- Relatório de testes gerado com evidências (screenshots, logs).

## 5.1 - Documentação de entrega:

Documentação de Entrega

## 5.2 - Implementação no ambiente de produção:

Chegou o momento de lançar o sistema para o mundo e vamos garantir que tudo esteja funcionando corretamente no ambiente de produção.

O que faremos:

- Fazer o deploy do back-end no AWS Elastic Beanstalk, com o banco de dados configurado no RDS (ou equivalente no Google Cloud, se for o caso).

- Configurar os servidores e o ambiente de produção para rodar o aplicativo e a API de forma estável e segura.

## 5.3 - Ensinando o cliente a usar o sistema

Para garantir que os usuários tirem o máximo do nosso sistema, vamos capacitá-los com treinamentos práticos e materiais bem fáceis de entender.

O que faremos:

- Organizar sessões de treinamento (presenciais ou online) para mostrar como usar as principais funções do app, como agendamentos, cadastro e o painel administrativo.

- Criar materiais de apoio, como um tutorial passo a passo, um FAQ com as dúvidas mais comuns e, quem sabe, um vídeo rápido explicando o básico.

## 5.4 - Cuidando do sistema após a entrega

Nosso trabalho não acaba com o deploy! Vamos ficar de olho para resolver qualquer problema e manter o sistema rodando lisinho.

O que faremos:

- Oferecer suporte técnico imediato para corrigir bugs ou dúvidas que aparecerem logo após o lançamento.

- Criar um plano de manutenção, definindo como faremos atualizações, backups e monitoramento para garantir que o sistema continue funcionando bem.

# Referências

ENCODE OSS LTD. Instalação, tutoriais e comunidade Django Rest Framework. Disponível em: https://www.django-rest-framework.org/. Acesso em: 03 jun. 2025.

META OPEN SOURCE. Comunidade, blog e desenvolvimento React Native. Disponível em: https://reactnative.dev/docs/getting-started. Acesso em: 03 jun. 2025.

AMAZON WEB SERVICES. AWS Elastic Beanstalk: implantação de aplicações web. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/elasticbeanstalk/. Acesso em: 05 jun. 2025.

DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Django REST Framework: building APIs with Django. Disponível em: https://www.django-rest-framework.org/. Acesso em: 05 jun. 2025.